附件2

# 2021年市级重点建设项目进展情况表（1-7月）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| （一）投资完成率低于时序进度60的滞后项目（19个） | | | | | |
| 1 | 江南物流园区基础配套设施建设工程项目 | ▲瑞安江南新区飞云街道  云周街道 | 167800 | 2020-2024 | ● |
| 2 | 华峰工业互联网项目 | 瑞安滨海新区 | 100000 | 2020-2023 | ● |
| 3 | 孙鳌路改建一期工程 | ▲瑞安江南新区安阳街道  飞云街道 | 90000 | 2019-2022 | ● |
| 4 | 北麂、北龙交通码头建设项目 | 市交通工程建设中心 | 4425 | 2018-2021 | ● |
| 5 | 莘阳大道下埠段建设工程 | 瑞安滨海新区 | 27000 | 2019-2022 | ● |
| 6 | 寨寮湖景区建设项目 | ▲高楼镇  市文化和广电旅游体育局 | 8000 | 2020-2022 | ● |
| 7 | 温瑞大道南山隧道工程 | ▲市交通工程建设中心瑞安塘下新区  安阳街道莘塍街道  汀田街道 | 97561 | 2019-2022 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 8 | 赵山渡库区生态搬迁二期工程（江南地块） | ▲瑞安江南新区  飞云街道 | 225000 | 2020-2025 | ● |
| 9 | 浙江特博汽车电器股份有限公司智能化汽车雨刮器总成  生产项目 | 瑞安经济开发区 | 220000 | 2019-2022 | ● |
| 10 | 滨海十万亩都市田园新天地 | 市农业农村局 | 120000 | 2020-2025 | ● |
| 11 | 市域铁路S2线瑞安段建设工程 | 市交通工程建设中心（铁路建设中心） | 626093 | 2017-2022 | ● |
| 12 | 规划215省道与104国道连接线（塘岙底隧道及北接线）建设工程 | ▲市交通工程建设中心瑞安塘下新区  瑞安安阳中心城区开发建设中心  安阳街道 | 82225 | 2020-2022 | ● |
| 13 | 侨贸进口商品中心 | 瑞安江南新区 | 95000 | 2019-2022 | ● |
| 14 | 江南小镇跨境电商产业链项目 | 瑞安江南新区 | 535000 | 2019-2023 | ● |
| 15 | 市人民医院门诊大楼扩建项目 | ▲市卫生健康局玉海街道  市人民医院 | 49680 | 2020-2023 | ● |
| 16 | 赛纳集团有限公司塘下车间拆改建项目 | 塘下镇 | 10000 | 2020-2022 | ● |
| 17 | 330国道场桥至罗凤段工程 | 市交通工程建设中心 | 121316 | 2019-2023 | ● |
| 18 | 韩田汽车工业有限公司年产50万套智能无刷电机系统及  新能源汽车关键零部件建设项目 | 瑞安塘下新区 | 20000 | 2019-2021 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 19 | 浙江绿欧智能科技有限公司年产1万台机器人、10万台新能源汽车电动系统新厂房建设项目 | 瑞安经济开发区 | 30100 | 2018-2021 | ● |
| （二）投资完成率介于时序进度60-80的滞后项目（11个） | | | | | |
| 20 | 万松东进带市政配套道路建设工程 | ▲瑞安滨海新区莘塍街道 | 17642 | 2020-2023 | ● |
| 21 | 滨海金融大厦 | 瑞安滨海新区 | 60000 | 2020-2023 | ● |
| 22 | 浙江海岳新材料股份有限公司年产3000吨聚双环戊二烯及其它轻量化复合材料厂房建设项目 | 瑞安经济开发区 | 10000 | 2020-2022 | ● |
| 23 | 浙江瑞航塑业有限公司折叠式环保盒项目 | 瑞安经济开发区 | 32000 | 2020-2022 | ● |
| 24 | 瑞立汽车零部件智造项目 | 瑞安经济开发区 | 141367 | 2018-2022 | ● |
| 25 | 104国道罗凤至塘下段改建工程（含拼宽部分） | ▲塘下镇  市交通工程建设中心 | 96200 | 2020-2025 | ● |
| 26 | 仙降第三小学拆扩建工程项目 | ▲市教育局  市政府投资工程建设中心 | 7982 | 2019-2021 | ● |
| 27 | 凤锦路二期（振兴路至华海路段）道路工程 | 瑞安塘下新区 | 15705 | 2020-2021 | ● |
| 28 | 莘塍康复中心 | ▲瑞安滨海新区莘塍街道 | 15000 | 2019-2021 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 29 | 西门河头团块危旧房改造项目 | ▲市国投集团玉海街道 | 239000 | 2019-2022 | ● |
| 30 | 塘下镇万亩千亿产业平台道路配套项目 | 瑞安塘下新区 | 21000 | 2020-2022 | ● |
| （三）已提前完成年度投资计划项目（26个） | | | | | |
| 31 | 104国道西过境仙降至平阳萧江段 | ▲市交通工程建设中心仙降街道 | 30000 | 2018-2021 | ● |
| 32 | 230省道宁益至龙湖段改建工程 | 市交通工程建设中心 | 31592 | 2016-2021 | ● |
| 33 | 楠悦贸易有限公司年产7000吨水暖管道零件等装潢材料及消防用品厂房建设项目 | 瑞安经济开发区 | 5000 | 2020-2022 | ● |
| 34 | 侨贸中心 | 瑞安江南新区 | 30000 | 2019-2022 | ● |
| 35 | 镇街污水收集主干管工程 | 市市政公用工程建设中心 | 11600 | 2020-2023 | ● |
| 36 | 万科城市综合体 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 255096 | 2018-2021 | ● |
| 37 | 松田年产500万套智能控制无刷电机生产线项目（一期） | 瑞安塘下新区 | 30000 | 2020-2022 | ● |
| 38 | 浙江戈尔德减震器股份有限公司年产300万只减震器项目 | 瑞安经济开发区 | 15000 | 2020-2021 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 39 | 环桐溪景区康养中心 | 桐浦镇 | 6000 | 2019-2021 | ● |
| 40 | 科技大楼立体停车库及人行天桥工程 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 5455 | 2020-2021 | ● |
| 41 | 浙江聚升科技有限公司年产3万台电动自行车及配件项目 | 瑞安经济开发区 | 5760 | 2020-2022 | ● |
| 42 | 仙降城市客厅 | 仙降街道 | 65000 | 2019-2022 | ● |
| 43 | 浙江环球物联网仓储项目 | 陶山镇 | 10300 | 2020-2022 | ● |
| 44 | 浙江云达物流有限公司仓储物流项目 | 瑞安江南新区 | 10500 | 2020-2021 | ● |
| 45 | 人本网络科技仓储项目 | 陶山镇 | 10300 | 2020-2022 | ● |
| 46 | 深圳市龙岸科技有限公司新建生产线项目 | 塘下镇 | 5000 | 2020-2022 | ● |
| 47 | 滨海实验小学建设工程 | 瑞安滨海新区 | 34000 | 2020-2024 | ● |
| 48 | 滨江三期F2地块建设二期工程 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 18000 | 2019-2021 | ● |
| 49 | 温州正博印刷机械有限公司高精度机械零部件项目 | 瑞安经济开发区 | 10500 | 2020-2022 | ● |

-10-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 50 | 市第三人民医院扩建工程 | ▲市卫生健康局  市政府投资工程建设中心 | 7845 | 2018-2021 | ● |
| 51 | 社区卫生服务设施提升工程 | ▲市卫生健康局  市政府投资工程建设中心塘下镇  陶山镇林川镇桐浦镇芳庄乡潘岱街道上望街道汀田街道云周街道  南滨街道 | 62924 | 2020-2023 | ● |
| 52 | 易瑞智慧供应链项目 | 瑞安经济开发区 | 33000 | 2019-2022 | ● |
| 53 | 浙江金龙自控设备有限公司飞云新区项目 | 瑞安经济开发区 | 10000 | 2019-2021 | ● |
| 54 | 市第三职业中学建设工程 | 瑞安滨海新区 | 30000 | 2018-2022 | ● |
| 55 | 龙丽温高速公路高楼安置房项目 | 高楼镇 | 20000 | 2020-2024 | ● |
| 56 | 温州华特热熔胶股份有限公司改扩建项目 | 瑞安经济开发区 | 7000 | 2020-2022 | ● |

备注：部分时序进度正常的项目未在表格中列出。