附件2

# 2021年市级重点建设项目进展情况表（1-7月）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| （一）投资完成率低于时序进度60的滞后项目（19个） |
| 1 | 江南物流园区基础配套设施建设工程项目 | ▲瑞安江南新区飞云街道云周街道 | 167800 | 2020-2024 | ● |
| 2 | 华峰工业互联网项目 | 瑞安滨海新区 | 100000 | 2020-2023 | ● |
| 3 | 孙鳌路改建一期工程 | ▲瑞安江南新区安阳街道飞云街道 | 90000 | 2019-2022 | ● |
| 4 | 北麂、北龙交通码头建设项目 | 市交通工程建设中心 | 4425 | 2018-2021 | ● |
| 5 | 莘阳大道下埠段建设工程 | 瑞安滨海新区 | 27000 | 2019-2022 | ● |
| 6 | 寨寮湖景区建设项目 | ▲高楼镇市文化和广电旅游体育局 | 8000 | 2020-2022 | ● |
| 7 | 温瑞大道南山隧道工程 | ▲市交通工程建设中心瑞安塘下新区安阳街道莘塍街道汀田街道 | 97561 | 2019-2022 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 8 | 赵山渡库区生态搬迁二期工程（江南地块） | ▲瑞安江南新区飞云街道 | 225000 | 2020-2025 | ● |
| 9 | 浙江特博汽车电器股份有限公司智能化汽车雨刮器总成生产项目 | 瑞安经济开发区 | 220000 | 2019-2022 | ● |
| 10 | 滨海十万亩都市田园新天地 | 市农业农村局 | 120000 | 2020-2025 | ● |
| 11 | 市域铁路S2线瑞安段建设工程 | 市交通工程建设中心（铁路建设中心） | 626093 | 2017-2022 | ● |
| 12 | 规划215省道与104国道连接线（塘岙底隧道及北接线）建设工程 | ▲市交通工程建设中心瑞安塘下新区瑞安安阳中心城区开发建设中心安阳街道 | 82225 | 2020-2022 | ● |
| 13 | 侨贸进口商品中心 | 瑞安江南新区 | 95000 | 2019-2022 | ● |
| 14 | 江南小镇跨境电商产业链项目 | 瑞安江南新区 | 535000 | 2019-2023 | ● |
| 15 | 市人民医院门诊大楼扩建项目 | ▲市卫生健康局玉海街道市人民医院 | 49680 | 2020-2023 | ● |
| 16 | 赛纳集团有限公司塘下车间拆改建项目 | 塘下镇 | 10000 | 2020-2022 | ● |
| 17 | 330国道场桥至罗凤段工程 | 市交通工程建设中心 | 121316 | 2019-2023 | ● |
| 18 | 韩田汽车工业有限公司年产50万套智能无刷电机系统及新能源汽车关键零部件建设项目 | 瑞安塘下新区 | 20000 | 2019-2021 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 19 | 浙江绿欧智能科技有限公司年产1万台机器人、10万台新能源汽车电动系统新厂房建设项目 | 瑞安经济开发区 | 30100 | 2018-2021 | ● |
| （二）投资完成率介于时序进度60-80的滞后项目（11个） |
| 20 | 万松东进带市政配套道路建设工程 | ▲瑞安滨海新区莘塍街道 | 17642 | 2020-2023 | ● |
| 21 | 滨海金融大厦 | 瑞安滨海新区 | 60000 | 2020-2023 | ● |
| 22 | 浙江海岳新材料股份有限公司年产3000吨聚双环戊二烯及其它轻量化复合材料厂房建设项目 | 瑞安经济开发区 | 10000 | 2020-2022 | ● |
| 23 | 浙江瑞航塑业有限公司折叠式环保盒项目 | 瑞安经济开发区 | 32000 | 2020-2022 | ● |
| 24 | 瑞立汽车零部件智造项目 | 瑞安经济开发区 | 141367 | 2018-2022 | ● |
| 25 | 104国道罗凤至塘下段改建工程（含拼宽部分） | ▲塘下镇市交通工程建设中心 | 96200 | 2020-2025 | ● |
| 26 | 仙降第三小学拆扩建工程项目 | ▲市教育局市政府投资工程建设中心 | 7982 | 2019-2021 | ● |
| 27 | 凤锦路二期（振兴路至华海路段）道路工程 | 瑞安塘下新区 | 15705 | 2020-2021 | ● |
| 28 | 莘塍康复中心 | ▲瑞安滨海新区莘塍街道 | 15000 | 2019-2021 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 29 | 西门河头团块危旧房改造项目 | ▲市国投集团玉海街道 | 239000 | 2019-2022 | ● |
| 30 | 塘下镇万亩千亿产业平台道路配套项目 | 瑞安塘下新区 | 21000 | 2020-2022 | ● |
| （三）已提前完成年度投资计划项目（26个） |
| 31 | 104国道西过境仙降至平阳萧江段 | ▲市交通工程建设中心仙降街道 | 30000 | 2018-2021 | ● |
| 32 | 230省道宁益至龙湖段改建工程 | 市交通工程建设中心 | 31592 | 2016-2021 | ● |
| 33 | 楠悦贸易有限公司年产7000吨水暖管道零件等装潢材料及消防用品厂房建设项目 | 瑞安经济开发区 | 5000 | 2020-2022 | ● |
| 34 | 侨贸中心 | 瑞安江南新区 | 30000 | 2019-2022 | ● |
| 35 | 镇街污水收集主干管工程 | 市市政公用工程建设中心 | 11600 | 2020-2023 | ● |
| 36 | 万科城市综合体 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 255096 | 2018-2021 | ● |
| 37 | 松田年产500万套智能控制无刷电机生产线项目（一期） | 瑞安塘下新区 | 30000 | 2020-2022 | ● |
| 38 | 浙江戈尔德减震器股份有限公司年产300万只减震器项目 | 瑞安经济开发区 | 15000 | 2020-2021 | ● |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 39 | 环桐溪景区康养中心 | 桐浦镇 | 6000 | 2019-2021 | ● |
| 40 | 科技大楼立体停车库及人行天桥工程 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 5455 | 2020-2021 | ● |
| 41 | 浙江聚升科技有限公司年产3万台电动自行车及配件项目 | 瑞安经济开发区 | 5760 | 2020-2022 | ● |
| 42 | 仙降城市客厅 | 仙降街道 | 65000 | 2019-2022 | ● |
| 43 | 浙江环球物联网仓储项目 | 陶山镇 | 10300 | 2020-2022 | ● |
| 44 | 浙江云达物流有限公司仓储物流项目 | 瑞安江南新区 | 10500 | 2020-2021 | ● |
| 45 | 人本网络科技仓储项目 | 陶山镇 | 10300 | 2020-2022 | ● |
| 46 | 深圳市龙岸科技有限公司新建生产线项目 | 塘下镇 | 5000 | 2020-2022 | ● |
| 47 | 滨海实验小学建设工程 | 瑞安滨海新区 | 34000 | 2020-2024 | ● |
| 48 | 滨江三期F2地块建设二期工程 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 18000 | 2019-2021 | ● |
| 49 | 温州正博印刷机械有限公司高精度机械零部件项目 | 瑞安经济开发区 | 10500 | 2020-2022 | ● |

-10-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（万元） | 建设年限 | 三色预警 |
| 50 | 市第三人民医院扩建工程 | ▲市卫生健康局市政府投资工程建设中心 | 7845 | 2018-2021 | ● |
| 51 | 社区卫生服务设施提升工程 | ▲市卫生健康局市政府投资工程建设中心塘下镇陶山镇林川镇桐浦镇芳庄乡潘岱街道上望街道汀田街道云周街道南滨街道 | 62924 | 2020-2023 | ● |
| 52 | 易瑞智慧供应链项目 | 瑞安经济开发区 | 33000 | 2019-2022 | ● |
| 53 | 浙江金龙自控设备有限公司飞云新区项目 | 瑞安经济开发区 | 10000 | 2019-2021 | ● |
| 54 | 市第三职业中学建设工程 | 瑞安滨海新区 | 30000 | 2018-2022 | ● |
| 55 | 龙丽温高速公路高楼安置房项目 | 高楼镇 | 20000 | 2020-2024 | ● |
| 56 | 温州华特热熔胶股份有限公司改扩建项目 | 瑞安经济开发区 | 7000 | 2020-2022 | ● |

备注：部分时序进度正常的项目未在表格中列出。