附件3:

2016年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | 瑞安市人民检察院 | 项目名称 | 新看守所信息化建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 技术科 | 项目负责人 | 项志念 | 联系电话 | 65856595 |
| 项目 基本 情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  |  | 544 | -38 | 480.16 | 25.84 |
| 评价内容 | 分值 | 自评简述 | 自评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 根据瑞经信［2014］110号文件的审核意见，同意我院驻看守所智能信息化系统建设项目，总项目预算700万元，2016年预算544万元。新看守所智能化安装工程于2015年11月份投标中标486.27万元，2016年投入建设，总项目支出不得超出年初预算。年底之前完成驻看守所办公基础系统讯问系统、驻看守所联网监控系统、检察院远程视频审讯系统、等部分组成的新看守所智能信息化建设，确保看守所及时投入使用。 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 预算数544万元，年中预算调减38万元，实际预算为506万元，实际支付480.16万元，执行率95％。 | 9 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 为建立健全项目管理制度，我院制定了《瑞安市人民院预算绩效工作制度》，严格执行，加强项目管理，按规定执行政府采购程序，并落实责任人。 | 10 |
| 资金支出 合规率 | 10 | 经技术监督检测院检验，监理公司监理验收合格，按验收结果结算支出480.16万元，没有不合规性资金支出，合规率100％。 | 10 |
| 资金支出 相符率 | 15 | 资金在项目预算范围内支出，没有不相符或无关的资金支出，相符率100％ | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成新所看守所办公基础系统、讯问系统、联网监控系统、远程视频审讯系统等各个系统建设，工程所需材料设备，品牌、规格型号等均按政府采购要求提供。经温州市质量技术监督检测院检测符合检测依据要求，在监理单位审查监理下完成验收，年底投入试运行。工作完成度100％。 | 25 |
| 项目效益（效果） | 20 | 项目结算支出480.16万，严格控制在投标金额内支出。年底按时完成新看守所信息智能化安装工程验收，确保了2017年1月16号看守所整体转移，新看守所信息化建设正式投入使用，实现了远程提审，减少用车量，节约提审时间，提高办案效率，充分利用现代信息技术改进办案手段，提高办案质量，加强法治建设，促进社会稳定发展。目标达到程度100％。 | 20 |
| 合计 | 100 | * | 99 |
| 评价结果 |  | (优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：        年    月    日